Pielikums Nr. 1

Cenu aptaujas

Nr. POP 2024/04 EJZAF noteikumiem

Pieteikums (Forma)

# Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu un instrukciju, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai ar ID Nr. POP 2024/04 EJZAF  par Pāvilostas ostas zvejnieku piestātņu atjaunošanu:

- Informācija par pretendentu

| sastādīšanas vieta |  |  | *datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu |  |  |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |  |  |
| Informācija par speciālistiem: |  |  |  |  |  |  |

| Speciālists /joma* | Vārds uzvārds | Sertifikāta Nr. |
| --- | --- | --- |

# !!! *Ja piesaistītais speciālists darbu veic kā ārpakalpojumu veicējs, tad pieteikumam pievieno šī speciālista apliecinājumu brīvā formā par gatavību veikt darbus Cenu aptaujas ar ID Nr. POP 2024/04 EJZAF ietvaros.

Pielikums Nr. 2

Cenu aptaujas

Nr. POP 2024/04 EJZAF noteikumiem

Finanšu piedāvājums (forma)

Iepazīstoties ar cenu aptaujas “Pāvilostas ostas zvejnieku piestātņu atjaunošana” Noteikumiem un pielikumiem, kuru saņemšana ar šo ir apliecināta, mēs, parakstījuši šo dokumentu, piedāvājam saskaņā ar Noteikumiem izpildīt noteikumos norādītos darbus par šādu kopējo cenu:

| Iepirkuma priekšmets | Cena EUR bez PVN* | PVN EUR | Cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Pāvilostas ostas zvejnieku piestātņu atjaunošana |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |  |

Apņemamies cenu aptaujā Nr. POP 2024/04 EJZAF:

- Ostas piestātņu atjaunošanas darbus veikt ne ilgāk kā 4 (četru) kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

- nodrošināt noteikto termiņu ievērošanu attiecībā uz darbiem, kas mums tiktu piešķirti.

Pretendenta apliecinājums

- Apliecinām, ka cenā iekļautas visas ar līguma izpildi saistītiem izdevumi, t.sk., nodokļi, nodevas, administratīvajās izmaksās, transporta izdevumi, iespējamie sadārdzinājumi, u.c., cenu izmaiņas, kā arī tādās izmaksās, kas nav minētas, bet bez kurām nebūtu iespējama kvalitatīva, pilnīga un normatīvajiem aktiem atbilstoša līguma izpilde.

- Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

- Līguma garantijas termiņš darbam 60 mēneši (ne mazāk kā 60 mēneši). Garantijas termiņa laikā veicam precizējumus darbā bez papildus maksas.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Piekrītam visām cenu aptaujā izvirzītajām prasībām.

Pretendenta pārstāvja vai

pilnvarotās personas paraksts: ________________________________/_____________________/

Pielikums Nr. 3

Cenu aptaujas

Nr. POP 2024/04 EJZAF noteikumiem

Cenu aptaujas

„Pāvilostas ostas ZVEJNIEKU  piestātņu atjaunošana”

OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs | Objekta apsekošanas datums | Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds | Pretendenta pārstāvja paraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Objekta apsekošanu dabā apliecinu:

Pasūtītāja pārstāvis:

Vārds, uzvārds ____________________________

Datums __________________

Paraksts ________________________

Pielikums Nr. 3

Cenu aptaujas

Nr. POP 2024/04 EJZAF noteikumiem

Cenu aptaujas

„Pāvilostas ostas ZVEJNIEKU piestātņu atjaunošana”

Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms

| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  | Uzņēmuma statuss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nosaukums no Darbu daudzumu saraksta | Apjoms (vismaz 10 000 euro ) | Norādīt, vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu:

| Vārds Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Apakšuzņēmēja APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Pāvilostas ostas pārvaldes (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā cenu aptaujā „Pāvilostas ostas zvejnieku piestātņu atjaunošana” kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

- veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>

  - - un nodot Pretendentam šādus resursus:

  - <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

| - Pretendenta kategorija * | Mazais uzņēmums Vidējais uzņēmums Cits ___________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds) |  |  |  |
| (paraksttiesīgās personas paraksts) |  |  |  |
| (vieta un datums) |  |  |  |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance  kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

* Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Pielikums Nr. 5

Cenu aptaujas

Nr. POP 2024/04 EJZAF noteikumiem

LĪGUMS Nr. (PROJEKTS)

par Pāvilostas ostas zvejnieku piestātņu atjaunošana

| Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā | Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums |
| --- | --- |

Pāvilostas ostas pārvalde, reģ.Nr. 90000392079, tās pārvaldnieka Arta Rimmas personā, turpmāk - Pasūtītājs, kurš darbojas uz Pāvilostas ostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un

<Uzņēmēja pilns nosaukums un paraksta tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abas puses kopā un katra atsevišķi – Puses/Puse,

pamatojoties uz Cenu aptaujas “Pāvilostas ostas piestātņu atjaunošana”, ID Nr. POP 2024/04 EJZAF, rezultātiem (turpmāk – Iepirkums), , noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU APJOMI

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt atjaunošanas darbus (turpmāk – Darbi) “Pāvilostas ostas zvejnieku piestātnē” (turpmāk – Objekts), adrese: Dzintaru ielā 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, LV-3466, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Cenu aptaujā, Tehnisko specifikāciju (tāmi) (1.Pielikums), finanšu piedāvājumu (Līguma 2.Pielikums) (turpmāk - Piedāvājums), Līguma noteikumiem, normatīvo aktu prasībām un Pasūtītāja norādījumiem.

  - Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un Darbu izpildes vietu - Objektu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.

- LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

  - Līguma summa par Līguma 1.1.punktā minētā Darba izpildi (turpmāk – Līgumcena) ir ____________ EUR (summa vārdiem)  bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

  - Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju šādā kārtībā:

    - 15 (piecpadsmit)  darba dienu laikā par faktiski izpildītiem Darbiem pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Līguma 3. pielikums) (turpmāk – Akts) abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

    - gala norēķinu Pasūtītājs veic 15(piecpadsmit) darba dienu laikā no galīgā Akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  - Visiem rēķiniem un Aktiem jābūt adresētiem Pasūtītājam un nosūtītiem uz e-pasta adresi – info@pavilostaport.lv, un uz Līgumā 13.1.punktā norādīto e-pasta adresi.

  - Visos rēķinos ir jāuzrāda:

    - Pasūtītāja nosaukums: Pāvilostas ostas pārvalde;

    - Līguma datums un numurs;

    - rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta prasībām;

    - norāde, vai tas ir starpmaksājums vai gala maksājums;

    - Akta numurs un datums par kuru tiek izrakstīts rēķins;

    - Projekta Nr.;

    - citu informāciju, ja to noteicis Pasūtītājs.

  - Katrā Nodošanas – pieņemšanas aktā ir jāuzrāda:

    - pārskata periods;

    - Pasūtītāja nosaukums: Pāvilostas ostas pārvalde;

    - Līguma datums un numurs;

    - citu informāciju, ja to noteicis Pasūtītājs.

  - Līgumcena par Līgumā noteikto Darbu veikšanu Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta.

  - Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas ir ________ EUR (eiro un centi) apmērā, neskaitot PVN, kuru nepieciešamības gadījumā izmantos:

    - Projekta izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstība esošai situācijai – ievērojot samērīguma principu nav iespējams apsekot visas esošās inženierkomunikācijas.

    - Ja esošais Projekta risinājums nenodrošina Objekta normālu funkcionēšanu.

  - Pasūtītāja finanšu rezerves neparedzētiem darbiem izmantošanas kārtība:

    - Būvuzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no fakta konstatācijas, rakstiski informē Pasūtītāju vai tā pilnvaroto pārstāvi. par ko Puses sastāda fakta konstatācijas aktu par nepieciešamiem darbiem (turpmāk - FKA);

    - Būvuzņēmējs uz FKA pamata izstrādā 3 (trīs) darba dienu laikā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;

    - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

    - Saskaņoto neparedzēto darbu tāmi iekļauj ikmēneša veikto darbu aktā (Forma 2) un apmaksu veic saskaņā ar Līguma 2.2 punktu.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

  - Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Līgumu.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Rēķina apmaksu  uz rēķinā norādīto norēķinu kontu.

- LĪGUMA TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Izpildītājs pilnībā pabeidz Darbu izpildi un nodod tos Pasūtītājam līdz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Objekta nodošanas Izpildītājam un Objekta nodošanas – pieņemšanas akta (Līguma 4.pielikums )  abpusējas parakstīšanas.

  - Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas - pieņemšanas akta (Līguma  4.pielikums) parakstīšanas.

- LĪGUMA GROZĪŠANA

  - Pusēm Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos.

  - Darbu izmaiņu kopējā summa bez PVN nedrīkst pārsniegt Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.apakšpunktā un 61.panta ceturtajā daļā noteiktās procentuālās robežas.

  - Līgumā noteiktos termiņus var grozīt šādos gadījumos:

    - darba vai tā daļas apturēšana no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Būvdarba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

  - Ja Darba izpildes gaitā ir nepieciešamas Līguma termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pamatojumu termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj Darba izpildes termiņa kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, Darba izpildes kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju.

  - Gadījumos, kad papildus darbus iespējams veikt paralēli citiem darbiem un to veikšana neprasa būtisku papildus darbaspēka resursu piesaistīšanu, Līguma izpildes termiņš papildus darbu dēļ pagarināts netiek.

  - Piegādātāju vai apakšuzņēmēju saistību pret Izpildītāju neizpilde nevar būt pamatojums būvdarbu Līguma izpildes termiņa pagarinājumam.

  - Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

- LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ Personāla un apakšuzņēmēju NOMAIŅAS KĀRTĪBA (Ja attiecināms)

  - Izpildītājs Darbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos Apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto Apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu Apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju.

  - Ja Pasūtītāja pārstāvis uzskata, ka Izpildītāja Apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai Darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā Apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt.

  - Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto Apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

  - Līguma izpildē iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņa tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta nosacījumiem.

- PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

    - jebkurā laikā ierasties Objektā, kontrolēt Līguma izpildes un Darbu kvalitātes gaitu, pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai, norādot tās sniegšanas veidu un termiņu;

    - brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas varētu traucēt saistību izpildi un kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ;

    - nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;

    - nodrošināt Izpildītāja piekļuvi Objektam;

    - pēc nepieciešamības organizēt sanāksmes saistībā ar Darbu veikšanu Objektā un izpildītiem darbiem, informējot par to Izpildītāju vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš.

  - Izpildītāja tiesības un pienākumi:

    - saņemt no Pasūtītāja Līguma 2.1.punktā paredzēto samaksu par kvalitatīvi un savlaicīgi veiktiem Darbiem;

    - veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas norādīti tāmē un atbilst Latvijas Republikas standartiem. Izpildītājs nav tiesīgs tāmēs paredzētos materiālus, tehnoloģijas un/vai iekārtas aizstāt ar citiem materiāliem, tehnoloģijām un/vai iekārtām;

    - nodrošināt sertificētu izstrādājumu un materiālu pielietojumu Objektā;

    - norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai;

    - uzņemties pilnu materiālo atbildību, t.sk., arī pret trešajām personām, par Darbu veikšanu Objektā, izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju, neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam, vai arī tiek nomātas no trešajām personām;

    - atbildēt par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;

    - ievērot aizliegumu Objektā smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus;

    - ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no Objekta būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;

    - Izpildītājs ir atbildīgs par apkārtnes, kur nav veikti Darbi, atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, ja bojājumi radušies Darbu izpildes laikā Izpildītāja vai tā piesaistīto Apakšuzņēmēju darbības rezultātā;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ jau pēc Līguma noslēgšanas un kas varētu traucēt saistību izpildi;

    - atbildēt par Apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti Apakšuzņēmēji;

    - līdz Darbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama Objekta turpmākai ekspluatācijai;

    - piedalīties Pasūtītāja pārstāvja organizētajās sanāksmēs saistībā ar Darbiem Objektā (ja tāda tiek sasaukta), kā arī ir tiesības organizēt ārkārtas sapulces Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

- DARBU IZPILDE UN NODOŠANA -PIEŅEMŠANA

  - Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem tikai tad, kad Pušu pārstāvji ir parakstījušas Gala aktu, kuru Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu vai 2 (divos) eksemplāros papīra formā.

  - Ja Izpildītājs Darbus veic pirms termiņa, tam ir tiesības nodot, bet Pasūtītājam pienākums pieņemt Darbus pirms Līguma 3.2.punktā noteiktā termiņa.

  - Pirms Akta parakstīšanas, Darbu izpilde tiek pārbaudīta no Pasūtītāja puses, t.i., Pasūtītāja pārstāvis veic Darbu pārbaudi 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Darbu izpildes pabeigšanu saņemšanas un paraksta Aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju.

  - Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sagatavošanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sagatavošanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.

  - Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu Līguma 10.punktā noteiktajā kārtībā vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Tad Puses sagatavo atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību.

  - Akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. Akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

- GARANTIJA

  - Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 60 (sešdesmit) mēnešus no Gala Akta parakstīšanas.

  - Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot 8.10.punktā norādītajos gadījumos.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, tas nosūta Izpildītājam paziņojumu uz  e-adresi un 13.1. punktā norādītās kontaktpersonas e-pastu norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sagatavošanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš akta sagatavošanai nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Minētais termiņš neattiecas uz ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot aktu vienpusēji, veicot piezīmi par Izpildītāja nepiedalīšanos,  un tas ir saistošs arī Izpildītājam.

  - Ja Pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, sabojājušos sastāvdaļu remonta, maiņas un/vai atjaunošanas nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts no Pasūtītāja puses.

  - Ja pēc eksperta slēdziena Objekta sastāvdaļu remonts, maiņa un/vai atjaunošana ir pamatota un nav radusies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. Ja Objekta sastāvdaļu remonts, maiņa un/vai atjaunošana nav pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Puse, kas bijusi eksperta pieaicināšanas iniciatore. Eksperta slēdziens Pusēm ir saistošs un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to.

  - 5 (piecu) darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sagatavojušas aktu par garantijas darbu veikšanas nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas darbus un pabeigt tos 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja defektu un/vai trūkumu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, tad Izpildītājs uzsāk garantijas darbus un rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju šāda veida un apjoma darbu izpildei objektīvi nepieciešamo termiņu.

  - Pēc Objekta sastāvdaļu remonta, maiņas vai atjaunošanas beigām Puses sagatavo un paraksta jaunu Aktu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz visu remontējamo, maināmo vai atjaunojamo Objektu vai tā daļu.

  - Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (apzināta bojāšana, nepareiza ekspluatācija). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies fiziskas nolietošanās rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu apstākļu (dabas stihiju, u.c.) radīti bojājumi.

- IZMAIŅAS DARBU DAUDZUMOS

  - Šis ir vienības cenu Līgums, un darbu daudzumu sarakstā dotie (iepirkuma Nr. POP 2024/04 EJZAF pielikums)  darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no uzmērītajiem daudzumiem, veicot sākotnējā dokumentācijā paredzētos darbus.

  - Faktiskajiem darbu daudzumiem jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju kā arī uzmērītiem Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs var veikt darbu daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamo darbu daudzumiem saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus darbu veidus vai neizbūvējot iekārtas un citus Darbus, ja tas konstatē, ka tie nav nepieciešami Darba izpildei. Darba daudzumu samazināšana noformējama rakstveidā, kā arī par to jāinformē Izpildītājs.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas Darbu daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma ietvaros veiktu Darbus, kas nav minēti sākotnējā dokumentācijā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu sākotnējā dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Objekta normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Objekts paredzēts, ievērojot arī tās prasības, kas Objektam tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētā Objekta funkcionālo nozīmi.

  - Izmaiņas Darbu daudzumos Pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma. Par tām savlaicīgi jāinformē Izpildītājs.

  - Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu gadījumā:

    - Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņas procenti ir spēkā visu Līguma darbības periodu;

    - Ja izmainītos Darbu daudzumos ir iekļauti Līguma tāmei analogi darbu veidi vai materiāli, tad šiem izmaiņu darbiem un materiāliem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi;

    - Ja ieslēdzamie Darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu daudzumos un nav pielīdzināmas kādam Līguma tāmes Darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas.

  - Puses rakstveidā vienojas par izmaiņām Darbu daudzumos, kā arī par izmaiņām Līguma summā, ja tas nepieciešams saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 66.panta noteikto.

  - Darba daudzumu samazināšanas gadījumā atbilstoši samazināma Līguma summa. Pusēm vienojoties, samazināmo Līguma summas daļu var izmantot saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Šajā sadaļā atrunāto izmaiņu apjoms nedrīkst pārsniegt Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā un ceturtajā daļā noteikto apjomu.

  - Puses var vienoties par nepieciešamiem papildu Darbiem vai neparedzamiem Darbiem, kas nav iekļauti sākotnējā dokumentācijā Līgumā noteiktā kārtībā. Šādā gadījumā Izpildītājs un Pasūtītājs paraksta izmaiņu aktu. Izmaiņu aktā tiek ietverts pamatojums papildu Darbiem vai neparedzētiem Darbiem, Līguma summas palielinājums, pievienojot attiecīgu izmaiņu koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi, un cita būtiska informācija, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Papildus un neparedzētie Darbi var tikt veikti, ja:

    - Pasūtītājam ir nepieciešami papildu Darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā dokumentācijā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar Līguma ietvaros veiktiem Darbiem, tai skaitā Materiāliem, vai Izpildītāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;

    - Pasūtītājam ir nepieciešamas veikt tādus Darbus, kas sākotnēji netika iekļauti dokumentācijā un tos iepriekš nevarēja paredzēt, vai ir nepieciešams veikt papildu Darbus, kas bija iekļauti sākotnējā dokumentācijā, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams mainīt to apjomus.

- LĪGUMSODS

  - Ja Darbu izpilde netiek uzsākta Līgumā paredzētajā laikā, vai nepamatoti tiek kavēts Darbu izpildes termiņš, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Līgumā paredzētos Darbus.

  - Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.

  - Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida  pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma konstatēšanas reizi. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sagatavo Pasūtītāja pārstāvis un tas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. Šajā punktā noteiktais līgumsods var tikt piemērots gadījumos, kad Izpildītājs nepilda Līguma saistības.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa, ieturot no 2.1.punktā paredzētās Līgumcenas.

  - Līguma 10.1. un 10.2.punktā aprēķinātais līgumsods nevar pārsniegt 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.

  - Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

- LĪGUMA IZBEIGŠANA

  - Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

    - savas vainas dēļ nav uzsācis Darbu izpildi 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;

    - savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu ilgāk par 10 (desmit) kalendāra dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

    - pēc Pasūtītāja atkārtotas pretenzijas saņemšanas neievēro tāmes vai Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

    - ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 11.2.un 11.3.punktu, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sagatavotā un parakstītā Aktā noteiktā apmērā.

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa pēc vienas Puses iniciatīvas, iepriekš par to rakstveidā brīdinot otru Pusi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā e-pastā vai ierakstītā pasta sūtījumā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

  - Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un Līguma izpildes termiņiem, visu aktu parakstīšanu ir: …………………………………………………………………………………………………………..

  - Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu, aktu parakstīšanu ir:

  - _____________, tālr. _________, e-pasts: ________________.

  - Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā paziņot otrai Pusei par rekvizītu maiņu, par izmaiņām pārstāvju tiesībās vai Līgumā norādīto pārstāvju nomaiņu, nosūtot izmaiņas uz Līguma 13.1./13.2. punktā norādītās personas e-pastu.

  - Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam.

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks protokolētas. Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

  - Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā. Līgums elektroniska dokumenta veidā tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.

  - Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:

    - Tehniskā specifikācija (Tāme) – 1.pielikums;

    - Finanšu piedāvājums – 2.pielikums;

    - Darbu nodošanas – pieņemšanas akts – 3.pielikums;

    - Objekta nodošanas - pieņemšanas akts (Gala akts) – 4.pielikums.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Līguma Nr ___________________

3.pielikums

DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS (paraugs)

2024.gada ___.________

| OBJEKTS: |  |
| --- | --- |
|  | (nosaukums, turpmāk – Objekts) |
| PASŪTĪTĀJS: | Pāvilostas ostas pārvalde, reģ.Nr. 90000392079 |
|  | (nosaukums, reģistrācijas numurs) |
| IZPILDĪTĀJS: |  |
|  | (nosaukums, reģistrācijas numurs) |

| DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KOMISIJA (turpmāk – Komisija), KAS SASTĀVS NO: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītāja pārstāvis: |  |  |
|  | (amats) | (vārds, uzvārds) |
| Izpildītāja pārstāvis: |  |  |
|  | (amats) | (vārds, uzvārds) |

Saskaņā ar 202_.gada __.________ līgumu Nr………………… Izpildītājs no 202_.gada ___.___________ līdz 202_.gada ___._____________ veica  atjaunošanas darbus objektā “Pāvilostas ostas zvejnieku piestātņu atjaunošana”, pamatojoties uz  tehnisko specifikāciju (tāmi).

Parakstot šo aktu, Pasūtītājs apliecina, ka Darbs veikts paredzētajā termiņā, labā kvalitātē, pilnā apjomā. Pretenziju pret Izpildītāju nav.

Gala akts ir pamats Līgumā nolīgtās līgumcenas ______________ EUR (summa vārdiem) apmaksai pilnā apjomā par  veiktajiem darbiem

Nodošanas – pieņemšanas akts ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros. Visi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. 1 (viens) Nodošanas – pieņemšanas akta eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet 1 (viens) – pie Izpildītāja. VAI

Nodošanas – pieņemšanas akts sagatavots un parakstīts latviešu valodā. Nodošanas – pieņemšanas akts elektroniska dokumenta veidā tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.

| Pasūtītājs: |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- |

Līguma Nr…………………

4.pielikums

OBJEKTA NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS (paraugs)

202_.gada ___.________

| OBJEKTS: |  |
| --- | --- |
|  | (nosaukums, turpmāk – Objekts) |
| PASŪTĪTĀJS: | Pāvilostas ostas pārvalde, reģ.Nr. 90000392079 |
|  | (nosaukums, reģistrācijas numurs) |
| IZPILDĪTĀJS: |  |
|  | (nosaukums, reģistrācijas numurs) |

| OBJEKTA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KOMISIJA (turpmāk – Komisija), KAS SASTĀVS NO: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītāja pārstāvis: |  |  |
|  | (amats) | (vārds, uzvārds) |
| Izpildītāja pārstāvis: |  |  |
|  | (amats) | (vārds, uzvārds) |

Pamatojoties uz 202_.gada __.____________ noslēgto līgumu Nr………………………..“______________________________________________________” (turpmāk – Līgums) starp Pasūtītāju un Izpildītāju, piedaloties Komisijai pilnā sastāvā, sagatavots Objekta nodošanas – pieņemšanas akts (turpmāk – Akts):

- Pasūtītājs nodod, bet Izpildītājs pieņem remontdarbu objektu ________________________

- Objekts Izpildītājam tiek nodots uz laiku līdz Objekta pabeigšanai  - 4 (četri) mēneši no Akta abpusējas parakstīšanas.

- No Akta parakstīšanas brīža par Objekta drošību, remontdarbu laikā veiktajām darbībām, materiāliem un instrumentiem atbild Izpildītājs.

- Akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Akts ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros. Visi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. 1 (viens)  Akts eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet 1 (viens) – pie Izpildītāja. VAI Akts sagatavots un parakstīts latviešu valodā, elektroniska dokumenta veidā un tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Akta abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.

| Objektu nodeva - Pasūtītājs: |  | Objektu pieņēma - Izpildītājs: |
| --- | --- | --- |